浙江有色地球物理技术应用研究院有限公司综合实验室

装修工程施工招标公告

1.招标条件

本招标项目为浙江有色地球物理技术应用研究院有限公司综合实验室装修工程，建设资金来源自筹，招标人为浙江有色地球物理技术应用研究院有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目工程施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：绍兴市人民东路1428号 。

2.2 建设规模：室内装修面积约1300平方米，估算总投资70万元。

2.3 施工范围：绍兴市人民东路1428号厂房三号车间室内第一层。

2.4 作法和要求：

2.4.1 按图纸施工

2.4.2因实验室装修仪器安放的特殊性，施工单位应无条件配合建设方设备安装的时间及辅助工作，施工垃圾清运（按城市管理要求自找弃倒场地）

2.4.3工期：工期为60日历天

2.5 质量要求：达到现行国家、行业及地方的建筑工程施工规范要求，原材料进场须经甲方验收合格后方可施工。

2.6资格审查方式：资格预审（不采用书面形式）

2.7招标方式：公开招标 。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求资质：建筑施工资质或市政维修资质,要求具有房屋建筑工程施工总承包贰级以上，建筑装修装饰工程专业承包贰级以上，消防设施工程专业承包贰级以上。项目负责人具有独立承担该项目施工管理和风险承担能力。

3.2其他要求：企业承包施工过公共办公优秀工程项目或实验室装修，需诚信经营，无重大不良行为记录。

4.报名及招标文件获取

凡有意参加投标者，请于即日起至 2020 年9月30日，每日上午 8:30 时至 11:30 时，下午 14:00 时至 17:00 时，到绍兴市越城区环城东路2082号报名，同时向工作人员递交下列资料原件（备查）及复印件一份（复印件加盖单位公章并装订成册）：

（1）企业营业执照；

（2）资质证书（副本）；

（3）项目负责人资格证书；

（4）授权委托书。

5.投标起止时间及提供材料

5.1递交投标文件截止时间：2020年10月13日14时前。

5.2提供材料：详见招标文件。

6.投标保证金

本工程需缴纳投标保证金人民币10000元整，投标保证金须在报名时，以现金或转账形式缴纳开收款收据凭证（该项保证金，中标单位自动转为施工履约保证金，施工验收合格后一个月内返还中标单位；未中标单位待招投标结束后15工作日内返还原单位）。

7.其他有关内容

7.1评标入围方法：符合要求的全部入围 。

7.2评标方法：由招标方的招标领导小组根据评标依据评标。

7.3中标方式：综合最高分中标。

8.联系方式

招标人：浙江有色地球物理技术应用研究院有限公司

地   址：绍兴市越城区环城东路2082号

联系人： 白 洁      电   话：  13575516005

招标人（盖章）：

2020 年 9月27日

综合实验室装修工程施工

招标文件

浙江有色地球物理技术应用研究院有限公司

日期:2020年9月25日

目 录

- 前附表

- 投标须知

- 合同主要协议条款

- 报价单（招标人不提供清单，由投标人现场测量计价）

一、前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 浙江有色地球物理技术应用研究院有限公司综合实验室装修工程 |
| 2 | 建设地点 | 绍兴市人民东路1428号 |
| 3 | 建设规模 | 总投资预计70万元 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量要求 | 符合国家工程施工质量验收规范规定的合格标准 |
| 6 | 招标范围 | 绍兴市人民东路1428号厂房三号车间第一层 |
| 7 | 工期要求 | 施工总工期 60 日历天（含节假日、下雨天） |
| 8 | 投标人资质等级 | 建筑施工资质或市政维修资质（房屋建筑工程施工总承包贰级以上，建筑装修装饰工程专业承包贰级以上，消防设施工程专业承包贰级以上）；项目经理资格要求：具有独立承担该项目施工管理和风险承担能力，并具有相应业绩 |
| 9 | 投标报价 方式 | 总价包干 |
| 10 | 报名日期 | 截止时间：2020年9月 30 日上午17:00 时整 |
| 11 | 发标及投标 保证金缴纳 | 发标及交款时间：2020年 9 月 30日 17 :00 时前；投标保证金人民币壹万元（现金或转账形式，不计息） |
| 12 | 现场踏勘 | 不集中组织现场踏勘活动，由投标人自行踏勘现场 |
| 13 | 投标文件 份数 | 投标文件：正本一份、副本伍份，要求密封完整 |
| 16 | 投标文件递交地点及截止时间 | 单位：浙江有色地球物理技术应用研究院有限公司 地址：环城东路2082号1号楼综合办公室（3） 时间：2020年10月13日14 时 |
| 17 | 开标时间 | 2020年10月13日14 时 |

二、投标须知

一、投标要求

1、投标单位应具有建筑施工资质或市政维修资质。项目经理要求具有足够的施工设备、技术力量和管理水平。在能够保证具有独立完成招标文件规定的施工任务能力的前提下，实事求是进行投标，并承担一切投标风险和费用。

2、上限价：70万元。为保证装修质量，投标单位报价明显低于市场价格，或者低于各投标报价平均价格30%以上的，作废标处理。

3、本工程采用资格预审，凡报名后通过资格预审的均为本工程的合格投标人。

4、本工程为实验室装修，装修按照招标方提供的设计图纸及要求，招标范围内的装饰装修工程（以招标单位确定或提供的图纸为准，由投标单位按实测量计算工作量确定包干总价，如业主单位有增加修改工程量需开工程联系单，经双方确认实施按实结算）。

二、现场踏勘

1、投标人应对工程现场、场地环境及周边情况进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

2、投标人经过招标人的允许，可以再次进行现场踏勘，但投标人不得使招标人因此承担有关责任或蒙受损失。

3、投标人报价时需综合考虑现场情况提出报价，中标后因现场原因提出的增加费用和索赔，招标人不予受理。如原始建筑结构或不可抗力等因素产生费用增加，双方协商解决。对投标人根据现场踏勘做出的推论、理解和结论，招标人不承担责任。

三、投标

1 、投标文件为正本一套，副本伍套，装订成册。

2 、投标人应在投标截止时间前将投标文件送达给招标人。在投标截止时间前，投标人可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，补充修改的内容作为投标文件的组成部分。

3、投标人进行现场踏勘、投标、签约等活动所涉及到的一切费用均由投标人自负。无论投标结果如何，招标人在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

4、投标报价是履行合同的重要依据，包括各项工作的单价和工程量，以及装修验收、税费、售后服务等一切相关费用的综合。

四、 开标与评标

1、开标，交标后现场开标。评标工作由招标人的招标领导小组负责。

2、投标文件数字修正原则：数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时以文字表示的金额为准。

3、评分标准：总分100分，价格分70分，技术分30分。

价格分70分，以符合条件的最低报价为基准价（价格分满分），超过上限价和低于各投标报价平均价格30%以上的为无效报价。投标人价格分=70-[(投标人报价-基准价) /10000]。

技术分30分，根据投标人综合实力和装修方案优劣情况打分。

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质情况 | 投标人资质、证书情况 | 1-6 |
| 2 | 投标人业绩 | 考察类似办公实验室装修业绩 | 1-6 |
| 3 | 投标人技术能力 | 投标人注册资金、技术团队 | 1-4 |
| 4 | 装修方案 | 对设计的理解、施工组织、进度和质量安全措施的合理性、科学性 | 3-8 |
| 5 | 售后和维保服务 | 投标人的售后和服务情况 | 2-6 |

4、对评标过程以及未中标原因，招标人不承担解释义务。

五、 定标与签约

1、评标委员会按总得分从高到低的顺序推荐确定预中标人，对预中标人公司进行实地考察满意后，确定为中标人。

2、中标人应当自中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人的投标文件，与招标人订立书面合同。

3、中标人拖延、拒签合同的，将可能被取消中标资格和没收投标保证金。

三、合同主要协议条款

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下是招标人提出涉及投标人的主要条款。

一、合同价款的确定

本工程合同价款以中标价为准。

二、工程款的支付方式及进度表

| 工程款支付次序 | 付至合同价 | 工程款支付时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一次支付 | 30% | 进场施工后7日内 |
| 第二次支付 | 65% | 室内主体结构完成后3日内 |
| 第三次支付 | 95% | 室内装修竣工验收15日内 |
| 第四次支付 | 100% | 保修期两年满后30日内无重大质量 问题后支付，全部结清，履约结束。 |

四、报价单

致：                               （招标人名称)

1、根据已收到贵方的                       工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以￥               元的固定总价的投标报价，并按上述施工内容、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方承认报价单附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工，并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

投标人：（盖章）

电话：				             传真：

日期：		 年   月   日